# LK 4 PERCEPATAN JADWAL PROYEK (Case Base Learning)

Sub-CPMK 4 : Mahasiswa dapat merencanakan dan membuat skema percepatan proyek secara mandiri dan bertanggunjawab

Indikator: 1. Mahasiswa dapat melakukan percepatan rekayasa proyek dengan mengatur SDM dan penjadwalan lembur.

2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ketentuan - ketentuan dari project crashing, serta dapat menganalisis bagian mana dari penjadwalan yang dapat dipercepat.

Petunjuk Pengisian LKM

- Kerjakan LKM ini dengan instruksi yang tersedia.

- Lakukan percepatan proyek dari kasus kegiatan yang disediakan.

- Laporkan hasil pekerjaan anda secara lisan dan tulisan.

- Pengantar

- Percepatan Jadwal dengan Waktu Kerja Lembur

- Tahapan – Tahapan Project Crashing

- Tujuan  :

Memecahkan permasalahan untuk mempercepat proyek dikarenakan beberapa kendala teknis seperti tidak tepatnya target yang telah direncanakan dengan realita, biaya, dan sumber daya manusia

C.  Petunjuk :

- Pada tugas ini, setiap mahasiswa merancang sendiri konsep percepatan proyek berdasarkan kaidah atau formula yang ada.

- Bacalah baik-baik petunjuk pada lembar kerja dan jawablah pertanyaan yang telah disediakan

- Buatlah analisis dan hipotesis terkait perbandingan metode percepatan proyek yang diguanakan.

- Kemukakan hasil pekerjaan saudara/i secara lisan dan tulisan.

- Kasus yang ingin dipecahkan

      - Hitung dan analisislah percepatan proyek menggunakan metode lembur pada contoh kasus dibawah ini :

FORMAT PENILAIAN CASE BASE LEARNING

MANAJEMEN PROYEK

| No | Aspek Penilaian | Skala |  |  | Perolehan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Alur dan Prosess Penggunaan Metode | Tidak sesuai urutan dan prosedur | Sebagian sesuai sebagian tidak sesuai | Sesuai urutan dan prosedur |  |
| 2 | Ketepatan Menggunakan Metode Sesuai Permasalahan | Tidak Tepat | Lumayan Tepat | Tepat |  |
| 3 | Hasil Perhitungan yang Dilakukan Menggunakan Metode lembur dan crushing | Tidak Sesuai | Tidak Sesuai, Beberapa Ada Jawaban Perhitungan yang Benar dan Ada Juga yang Masih Salah | Perhitungan Sesuai dari Awal Sampai Akhir. |  |

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

CASE BASE LEARNING MANAJEMEN PROYEK

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik