LEMBAR KERJA 7

Kombinasi pengoperasian peralatan.dan dapat membuat jadwal pengoperasian alat berat                               pada suatu proyek

SUB CPMK-7:

Memahami cara menentukan kombinasi pengoperasian peralatan.dan dapat membuat jadwal pengoperasian alat berat pada suatu proyek

INDIKATOR :

Mahasiswa dapat menghitung jumlah masing masing   alat berat yang  digunakan di lapangan

PENGANTAR :

- Pemilihan dan Kombinasi  Pengoperasian Peralatan

Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang melibatkana  alat berat sering dijumpai penggunaan  peralatan  yang lebih satu jenis. Sebagai contoh dalam  pembuatan badan jalan baru untuk jalan raya, maka diperlukan alat berat untuk land clearing seperti bulldozer, pembersihan  lahan seperti scraper, alat penggali seperti excavator atau backhoe, alat pemuat seperti loader, alat pengangkut seperti dumptruck dan alat pemadat seperti roller, untuk itu perlu keahlian  dalam pemilihan  peralatan yg akan digunakan  serta rencana yang matang  untuk mengkombinasikan  dari berbagai peralatan  yang digunakan  agar dapat menyelesaikan  pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien.

Dalam pemilihan tersebut  meliputi pemilihan peralatan  yang sesuai dengan bidang  pekerjaan  dan dengan jumlah yang tepat. Dalam pemilihan  peralatan  tersebut agar mempertimbangkan produktifitas alat dan umur ekonomis peralatan

Faktor factor yang mempengaruhi  pemilihan  peralatan antara lain :

- Macam dan jenis pekerjaan

- Besar dan Volume pekerjaan

- Kondisi topografi

- Sifat Proyek

- Biaya yang tersedia

2. Penyusunan Jadwal

Pejadwalan dapat  disusun setelah diketahui hal hal berikut :

a. waktu pelaksanaan

b.Jenis dan Volume pekerjaan

c. jumlah dan jenis peralatan

d Pola dasar operasi peralatan

Perencanaan dimulai dari menyusun Jadwal pelaksanaan berupa  bagan balok (Bar chart)

3. Bagan Balok (Bar chart)

Langkah langkah :

a. menyusun daftar kegiatan dan vol pek

b .Menaksir waktu

c.  Menggambar setiap kegiatan menjadi sebuah bagan balok dengan skala waktu tertentu

d. Menata kegiatan diatas sebuah bagan balok dg skala waktu yg mendatar

e. Bagan balok dpt memberikan kapan mulai dan selesai pek

Penggunaan bagan balok dikombinasikan dengan kurva S  dpt digunakan untuk pengendalian

TUGAS INDIVIDU

- Jelaskan Faktor factor yang mempengaruhi  pemilihan  peralatan

- Pada penyusunan Pejadwalan hal hal hal apa saja yang perlu diketahui

- Jelaskan Langkah Langkah pembuatan Bagan Balok (Bar Chart)

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

Kombinasi pengoperasian peralatan.dan dapat membuat jadwal pengoperasian alat berat                               pada suatu proyek

| No | Nama | Aspek/Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |
| 1 | MUHARIR ABDAN SYAKURAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 2 | BAGAS AL-HAKIM MUSADIQ | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 3 | AJI NURDIN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 4 | YANWAR RAMDANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 5 | SETIYAWAN SYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 6 | MAULANA NUR KHOLIS | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 7 | ADIATMA FORTUNA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 8 | MUHAMAD RIZKI SOLAHUDIN SUJAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 9 | SANAN AMMANULLOH | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 10 | DIKRY IKHSAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 11 | ATENG MUHAMAD HAIDAR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 12 | MUHAMMAD DHANANG MADJIDAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 13 | RIDWAN DWI MUSLIMMAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 14 | ERLANGGA KEZA PUTERA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 15 | PHELIA IVANA ARDELIA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 16 | ANNISA YASYFA AZ-ZAHRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 17 | RAFLI MAULANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 18 | YULIYA NUR ALHILALIYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 19 | MAHMUD ALAWI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 20 | MOHAMAD BINTANG PERMANA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 21 | RADEN RAMADHAN SYAIDINA PUTR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 22 | BINGAR ENJANG FEBRIAN |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SYUKRON DALYLI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 24 | FATHAN FADILAH HALIM | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 25 | MUHAMAD NURWAID ROMPONE | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 26 | ARDITA PRAMEISWARI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 27 | AL FANSURI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 28 | MUHAMMAD FACHRIAL FAJRI NUSALELU |  |  |  |  |  |  |
| 29 | FRADITA AJI SUSILO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 30 | MUCHAMMAD FEBRIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 31 | ISNA RAIHANNISA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 32 | SYIFA KHAIRUNNISA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 33 | ACHMAD MAFTUHIL IRVAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 34 | DAFA AGUSTRIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 35 | JIBKA DIPUSTY | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 36 | NAKRIZ KAILANI ASSHOYYAD | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 37 | WIRDATUL ADYAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 38 | ADIWA HAIKAL NOVANDRI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 39 | IKHSAN NURFALAQ ARIAZIZ | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 40 | BAYU SAIIN BASTIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 41 | MARUDUT ALEXANDER SIAGIAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 42 | RAVI ADIYAKSA NUGRAHA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 43 | SYAWALUDIN NUGROHO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 44 | MUHAMAD PANJI AKBAR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 45 | TASSYA NURHALIZA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 46 | WIANDA MENTARI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 47 | REZA NATALIA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 48 | PUTRI PEBRIANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 49 | DERI DARUL IKHSAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 50 | RAYHAN AYATULLAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 51 | ALAN ARINUGRAHA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 52 | FARIZD DEWANATA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 53 | BAGASKARA |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CITRA NURFITRIANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 55 | SIGIT AJI PRASETYO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 56 | ANANDA AKE FERDIANSYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 57 | VANNTO |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DEWITA ASMARANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 59 | RIZKY ARDHITA FIRMANSYAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 60 | MUHAMMAD IQBAL | 80 | 70 | 70 | 70 | 300 | 72,5 |
| 61 | SALMAN NASIR | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 62 | SHEVA ARDHANI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 63 | MUHAMMAD ADRIAN MAULANA |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RIZKI GUMILANG | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 65 | YAOMAL FARHATAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 66 | NEILVY HANNA SAKHIRA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 67 | MUHAMMAD RYEZIQ HABIBI |  |  |  |  |  |  |
| 68 | MUHAMMAD ERGA AFIANTO | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 69 | ANISA TUSIPA | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 70 | NOVAL SUDIRMAN | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 71 | ZACKY FAHREZI | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 72 | UTARI RIFDAH | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | 72,5 |
| 73 | DUTO PRIHATONO |  |  |  |  |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik