FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAKUAN

UJIAN TENGAH   SEMESTER    T.A 2023/2024

| Mata Ujian | : PTM & Alat Konstruksi | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semester | : V | Soal 1 | Sub CPMK 4 & 5 |
| Hari, Tanggal | : Selasa, 14 November 2023 | Soal 2 | Sub CPMK 4 & 5 |
| Waktu | : 13.00 s.d 14.30 | Soal 3 | Sub CPMK 4 & 5 |
| Program Studi | : Teknik Sipil |  |  |
| Dosen Penguji | : Ir.Puji Wiranto,MT |  |  |
| Sifat Ujian | : Buku terbuka |  |  |

- Clamshell dengan ukuran bucket 1,25 cu-yd (medium weight bucket) specifikasi crane model 255 A  TC dengan data data sebagai berikut :

- Sudut Swing 40°

- Berat Volume pasir 9x lbs/cu-ft (LM)

- Kecepatan hoist line 15x fpm

- Kecepatan Swing 4,x  rpm

- Efisiensi kerja 50 menit per jam

- Panjang boom dipilih 50 ft

- Jangkauan 30 ft

- Isi bucket =6 det

- Buang = 4 detik

- Swing Kembali 3,8 det

- Waktu hilang = 4 det

Clamsheel tersebut digunakan untuk memindahkan pasir dari stockpile ke hopper setinggi 2x ft diatas permukaan tanah

Pertanyaan : a. Apakah pemilihan boom dengan Panjang 50 ft  dan jangkauan 30 ft dengan menggunakan outriggers  sudah tepat ?

b. Apabila  tanpa outriggers apakah alat mampu bekerja ?

c. Hitung Produksi Clamsheel

- Sebuah Dragline  2 Cu-yd dengan bucket light duty menggali tanah dengan data data sebagai berikut :

- Berat volume tanah 9x lb/cu-ft (LM)

- Panjang boom 80 ft

- Kemampuan angkat 8600 lbs

Pertanyaan : a. Apakah alat mampu bekerja

b. Bila tidak mampu , pilih berapa ukuran bucket sehingga alat    tersebut mampu bekerja

- Sebuah motor grader komatzu GD 605R-1.dipergunakan untuk memperbaiki jalan tanah gravel ,  Dengan data data teknis sbb :

1 to 2

Lebar jalan 9,x meter

2

Panjang 1x  km

- Pekerjaan cukup dilaksanakan  1 kali lintasan

- Sudut pisau/Blade digunakan 450

- Keadaan manajemen baik

- Keadaan medan kerja sedang

Hitung waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan jalan tersebut

Catatan :

x = Adalah angka terakhir Nomor Pokok  mahasiswaa yang bersangkutan

Contoh :   Nomor Pokok mhs 053118097 maka x = 7

Sehingga bila dlm soal :

1x km maksudnya adalah 17  km   dst

4